| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Số: / BC-XLDK | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy thách thức trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do lỗ lũy kế từ giai đoạn trước để lại, hạn chế về nguồn việc làm cũng như nguồn lực tài chính, con người. Bên cạnh đó, các dự án đang triển khai cũng tiềm ẩn rất nhiều các rủi ro, nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của dự án nói riêng, hiệu quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty nói chung.Khái quát những khó khăn thách thức đối với PVC trong năm 2019 như sau:

- Mặc dù được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cổ đông lớn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC đã nỗ lực tìm kiếm và thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của PVC không đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Công tác tìm kiếm nguồn việc mới gặp rất nhiều khó khăn. Các hợp đồng ký mới được rất ít, giá trị nhỏ. Công ty mẹ và các đơn vị chủ yếu thực hiện các công trình/ dự án chuyển tiếp từ các năm trước, giá trị còn lại rất thấp. Khả năng tự tìm kiếm nguồn việc mới của các đơn vị còn yếu.

- 08/9 đơn vị thành viên chi phối của PVC có kết quả kinh doanh thua lỗ do nguồn công việc rất hạn chế, tiến trình thoái vốn bất động sản đều gặp khó khăn đã ảnh hưởng xấu tới kết quả sản xuất kinh doanh của hợp nhất toàn Tổng công ty. Phần lớn các đơn vị chi phối của PVC đều phụ thuộc vào nguồn việc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Sông Hậu 1. Tuy nhiên trong năm 2019, tiến độ triển khai tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 cầm chừng, doanh thu thấp, giá trị dở dang lớn do vậy không đủ bù đắp các chi phí: chi phí quản lý, chi phí lãi vay,...

- Công tác thoái vốn góp đầu tư tài chính gặp nhiều vướng mắc do phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC đều thua lỗ nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng có nhiều khó khăn hoặc các đối tác đưa ra mức giá nhận chuyển nhượng quá thấp. Ngoài ra những vướng mắc thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện cũng dẫn đến quá trình thoái vốn kéo dài.

- Công tác thu hồi/xử lý công nợ không hoàn thành kế hoạch do nhiều nguyên nhân như: Công tác quyết toán các dự án/công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra, các đơn vị liên quan đến công nợ với PVC hoặc các đơn vị khác hầu hết là đang rất khó khăn về tài chính không có khả năng thanh toán.

- Tình hình tài chính của PVC gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ các năm trước để lại lớn, thiếu hụt về tài chính dẫn đến thiếu nguồn lực để có thể tập trung triển khai các dự án, đặc biệt tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, thiếu nguồn lực tài chính cũng làm ảnh hưởng đến việc tham gia đấu thầu tìm kiếm công việc mới.

- Những khó khăn của Tổng công ty cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người lao động trong toàn Tổng công ty. Nhiều cán bộ, chuyên viên đã xin chuyển công tác gây thiếu hụt nguồn nhân lực cho Tổng công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực nòng cốt có chuyên môn giỏi tại dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Ngoài những khó khăn, thách thức nêu trên, việc các cơ quan pháp luật tiếp tục thực hiện công tác điều tra, làm ảnh hưởng đến tâm lý CBCNV toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó khi PVC làm việc với các Chủ đầu tư/ đối tác/ Khách hàng cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD của PVC ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm nguồn việc mới.

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019

Trước những khó khăn thách thức nêu trên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) – Cổ đông lớn nhất của PVC, các đơn vị thành viên Tập đoàn và đặc biệt là tập thể CBCNV PVC đã chủ động, nỗ lực từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà PVC đã đề ra. Trong năm 2019, PVC tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đã được Tập thể lãnh đạo Thường vụ - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đặt ra là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh: thi công xây dựng tại các dự án đang thực hiện dở dang, quyết toán trong đó tập trung tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 và dự án NMNĐ Sông Hậu 1;

- Tái cơ cấu PVC theo đề án đã được  phê duyệt;

- Xử lý trả nợ khoản vay ủy thác của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2018 | Năm 2019 | Tỷ lệ HTKH (%) | Tỷ lệ 2019/ 2018 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện (*) |  |  |
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 2.165,34 | 2.200,00 | 1.509,01 | 69% | 70% |
|  | Công ty mẹ | Tỷ đồng | 1.445,50 | 1.200,00 | 497,43 | 41% | 34% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 3.474,08 | 3.200,00 | 2.094,48 | 65% | 60% |
|  | Công ty mẹ | Tỷ đồng | 2.318,27 | 2.400,00 | 1.087,62 | 45% | 47% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (388,24) | - | (387,62) | - | - |
|  | Công ty mẹ | Tỷ đồng | (125,02) | - | (183,80) | - | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (414,19) | - | (392,69) | - | - |
|  | Công ty mẹ | Tỷ đồng | (123,86) | - | (182,64) | - | - |
| 5 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 291,43 | 150,00 | 125,90 | 84% | 43% |
|  | Công ty mẹ | Tỷ đồng | 105,49 | 90,00 | 34,11 | 38% | 32% |
| 6 | Thu nhập bình quân | Tr.đ/ tháng | 9,35 | 10,50 | 10,15 | 97% | 109% |
|  | Công ty mẹ |  | 12,25 | 12,15 | 12,00 | 99% | 98% |

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 1.509,01 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm và bằng 70% so với năm 2018; Riêng Công ty mẹ thực hiện 497,43 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm và bằng 34% so với năm 2018.

- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 2.094,48 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và bằng 60% so với năm 2018; Riêng Công ty mẹ thực hiện 1.087,62 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch năm và bằng 47% so với năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp lỗ 387,62 tỷ đồng; riêng Công ty mẹ lỗ 183,80 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp lỗ 392,69 tỷ đồng; riêng Công ty mẹ lỗ 182,64 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PVC tại thời điểm 31/12/2019 là 517,55 tỷ đồng, giảm 26% so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018. Lỗ lũy kế Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 là 3.559,90 tỷ đồng.

(Chi tiết kết quả thực hiện SXKD năm 2019 được thể hiện trong báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019

2.1 Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT họp 07 phiên họp thường kỳ và 136 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 83 Nghị quyết, 57 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty. Các Nghị quyết ban hành năm 2019 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty niêm yết số 19/BC-XLDK ngày 16/01/2020 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổng hợp kết quả tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đình Thế | Thành viên phụ trách HĐQT |  | 07/07 | 100% |  |
| 2 | Nghiêm Quang Huy | Thành viên HĐQT |  | 07/07 | 100% |  |
| 3 | Phạm Cương | Thành viên độc lập HĐQT |  | 07/07 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên độc lập HĐQT |  | 07/07 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Đức Đạt | Thành viên HĐQT, PTGĐ | Thôi Thành viên HĐQT từ ngày 07/10/2019 | 06/06 | 100% |  |
| 6 | Lương Đình Thành | Thành viên HĐQT, TGĐ | Thành viên HĐQT từ ngày 07/10/2019 | 01/01 | 100% |  |

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, trong năm 2019, HĐQT đã cùng Tổng giám đốc tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, kiểm điểm công tác tái cơ cấu, thu hồi công nợ. Bên cạnh đó, HĐQT cử các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT qua các giai đoạn trong năm 2019: Ông Nguyễn Đình Thế (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 29/7/2019 là Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc; từ ngày 29/7/2019 là Thành viên phụ trách HĐQT); Ông Phạm Cương (thành viên độc lập Hội đồng quản trị); Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT); Ông Nghiêm Quang Huy (Thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Đức Đạt (Thành viên HĐQTtừ ngày 01/01/2019 đến ngày 07/10/2019) và Ông Lương Đình Thành (thành viên HĐQT, Tổng giám đốc từ ngày 07/10/2019) đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanhcủa PVC cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT;

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;

- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC và trực tiếp phụ trách một số đơn vị thành viên của PVC theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT PVC.

2.3. Báo cáo tiền lương/ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2019

- Tiền lương/thù lao của các thành viên HĐQT thực thanh toán năm 2019 là  1.416.802.538 đồng

| STT | Họ và tên | Tiền lương/thù lao năm 2019 (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đình Thế | 555.221.670 |  |
| 2 | Nghiêm Quang Huy | 384.580.868 |  |
| 3 | Nguyễn Đức Đạt | 36.000.000 |  |
| 4 | Phạm Cương | 220.500.000 |  |
| 5 | Nguyễn Quốc Tuấn | 220.500.000 |  |

- Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2019 là  885,7 triệu đồng.

2.4. Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2020

- Phương án tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2020:

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2019 của PVC.

+ Đối với thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị là người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: thù lao không quá 4,0 triệu đồng/tháng.

+ Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Mức thù lao lương tương ứng mức tiền lương hiệu quả (không bao gồm phần tiền lương cơ bản) áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị chuyên trách (áp dụng như năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua).

- Chi phí hoạt động năm 2020: Thực hiện theo các quy định của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2.5 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các Thành viên trong Ban Tổng giám đốc

- HĐQT theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/ doanh nghiệp lớn.

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị thành viên trực thuộc để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.

- Hàng tháng, hàng quý Ban Tổng giám đốc thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã giao, chỉ đạo các Ban chuyên môn/ Ban điều hành dự án/Chi nhánh thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

2.6 Đánh giá chung

a/ Kết quả đạt được

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty và hướng dẫn/chỉ đạo 17 đơn vị trong Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tại dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2: Tiến độ tổng thể của dự án đến thời điểm 31/12/2019 đạt 84,473%. PVC tiếp tục đề xuất với Chủ đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ/ Thường trực chính phủ, Bộ Công thương về các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để hoàn thành dự án, đồng thời Chủ đầu tư có các giải pháp hỗ trợ dòng tiền, điều chỉnh dự toán để thúc đẩy hoàn thành dự án.

- Hoàn thành chuyển nhượng 03 căn hộ chung cư thu về 7,626 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động SXKD của PVC.

- Trong công tác tái cơ cấu:

+ Công tác giảm vốn tại PVC-Bình Sơn: trong năm 2018, PVC-Bình Sơn đã hoàn thành công tác điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giảm 15% vốn điều lệ (từ 430 tỷ đồng xuống còn 365,5 tỷ đồng). Trong quý I/2019, PVC-Bình Sơn đã hoàn trả tiền góp vốn cho các cổ đông, theo đó PVC đã thu hồi được 64,13 tỷ đồng (PVC: 30 tỷ đồng; Long Sơn PIC: 30,23 tỷ đồng và PVC-Đông Đô: 3,9 tỷ đồng), toàn bộ khoản tiền này đã được PVC chuyển trả nợ khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank.

+ Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCLand: Trong năm 2019, PVC đã thực hiện các thủ tục để chào bán toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCLand. Trong tháng 01/2020, đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCLand cho Công ty TNHH Đầu tư Nhan Gia và thu về 17,039 tỷ đồng.

- Về thu hồi công nợ: Trong năm 2019, Công ty mẹ PVC đã thực hiện xử lý thu hồi được 37,54 tỷ đồng, đạt 13,63% kế hoạch năm 2019. Số dư nợ chưa xử lý được theo kế hoạch chủ yếu là các khoản nợ liên quan đến quyết toán các dự án/công trình chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra.

- Đối với các khoản vay vốn ủy thác của Tập đoàn: Trong năm 2019, PVC và các đơn vị đã thực hiện trả gốc khoản vay ủy thác cho Tập đoàn là 64,13 tỷ đồng từ nguồn giảm 15% vốn điều lệ của PVC-Bình Sơn. Đến 31/12/2019, số dư các khoản nợ vay ủy thác của PVC/các đơn vị phải trả PVN là: (i) Dư nợ gốc: 764,73 tỷ đồng (trong đó PVC: 328,34 tỷ đồng; KS Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 142,37 tỷ đồng; IDICO Long Sơn: 71,39 tỷ đồng; PVNC: 22,62 tỷ đồng); (ii) Lãi trong hạn PVC chưa thanh toán: 99,09 tỷ đồng. (iii) Phạt chậm trả gốc: 25,43 tỷ đồng. (iv) Phạt chậm trả lãi: 3,05 tỷ đồng. Tổng cộng nghĩa vụ PVC phải trả PVN tính đến ngày 31/12/2019 theo Thông báo Nợ của Oceanbank là: 892,32 tỷ đồng. PVC tiếp tục rà soát các phương án thu hồi nợ vay ủy thác để trả nợ Tập đoàn.

- Đối với khoản bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán cho các đơn vị: Đến 31/12/2019, PVC vẫn còn có các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn từ các năm trước: PVC-HN: 73 tỷ; PVC-ME: 64 tỷ; PVC-SG: 99 tỷ. Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, PVC đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả là: 137,9 tỷ đồng. Trong năm 2019 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, trích lập dự phòng.

- Công tác tiếp thị đấu thầu: trong năm 2019, PVC và PVC-MS tiếp tục phối hợp với Tổ hợp nhà đầu tư để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án điện gió Thanglong Wind tại tỉnh Bình Thuận, hiện nay dự án đang trong giai đoạn khảo sát phục vụ thiết kế.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí được PVC triển khai sâu rộng tới toàn thể các đơn vị, người lao động trong toàn PVC. Năm 2019, cơ quan mẹ PVC ước thực hiện tiết giảm được 9,38 tỷ đồng.

b. Một số hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019 nêu trên, Tổng công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án hiện nay đem lại sản lượng- doanh thu chủ yếu của PVC: Năm 2019, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn trong tình trạng thiếu hụt dòng tiền, nhiều đơn vị thi công không còn đủ năng lực tài chính thực hiện thi công, một số gói thầu không hoàn thành được lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham gia hoặc phải xử lý tình huống đấu thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, không hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. Mặc dù đến thời điểm hiện tại đã được Chủ đầu tư chấp thuận một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn tại Dự án nhưng PVC vẫn không thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản lượng- Doanh thu năm 2019 đã được phê duyệt do các giải pháp chưa được xử lý đồng bộ và kịp thời.

- Tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi vốn do Chủ đầu tư/ Tổng thầu chậm phê duyệt đơn giá đối với công việc chưa có đơn giá trong Hợp đồng hoặc có đơn giá nhưng chưa phù hợp.

- Một số dự án hoàn thành thi công, tuy nhiên công tác quyết toán kéo dài làm ảnh hưởng tới kế hoạch doanh thu, đồng thời phát sinh chi phí quản lý của Tổng công ty như dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- giai đoạn 1,... Tại dự án Ethanol Nhiên liệu sinh học Phú Thọ đã dừng thi công từ năm 2011 nhưng đến nay Chủ đầu tư dự án không nhận bàn giao công trường, không thực hiện thanh lý hợp đồng, dẫn đến PVC vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh công trường làm phát sinh chi phí của PVC.

- Giá trị khối lượng dở dang/công nợ phải thu tại các công trình lớn, nhiều khoản công nợ/khối lượng dở dang tại một số đơn vị tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán và thu hồi dứt điểm. Nguyên nhân do các dự án, công trình hoàn thành đã lâu nhưng hồ sơ quyết toán vẫn chưa xong do những thay đổi, biến động về nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị, những người có trách nhiệm và nắm bắt về công tác hồ sơ đều nghỉ và chuyển công tác, quá trình giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới vào nắm bắt và xử lý lại công việc mất rất nhiều thời gian, công tác hồ sơ tại chính các đơn vị thi công trực tiếp làm chậm.

- Việc quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch đề ra như tại dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Chung cư Phú Đạt.

- 	Những tồn tại của các năm trước tiếp tục bộc lộ, Tổng công ty phải thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, giá trị sản xuất kinh doanh dở dang, hạch toán các chi phí chênh lệch, chi phí phát sinh thiếu đầu thu từ dự án NMNĐ Thái Bình 2. Do đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

c. Một số rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo:

Bên cạnh những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại của Tổng công ty năm 2019 đã được phân tích ở trên, HĐQT cũng đã nhận diện được một số rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, tóm tắt như sau:

- Công tác trả nợ gốc và lãi vay đối với khoản vay ủy thác của Tập đoàn: Do tình hình tài chính khó khăn (lỗ lũy kế tại 31/12/2019 của Công ty mẹ PVC là 3.559,90 tỷ đồng), các tài sản/dự án hình thành từ nguồn vốn vay ủy thác của Tập đoàn không phát huy được hiệu quả, một số đơn vị của PVC đã chuyển nhượng/sử dụng vào mục đích khác, dẫn đến PVC khó có khả năng thu xếp dòng tiền để trả nợ vay ủy thác Tập đoàn;

- Tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, sau khi rà soát chi phí thực hiện tại thời điểm tháng 6/2019 thì PVC ước tính tổng chi phí thiếu hụt so với giá trị hợp đồng EPC theo Phụ lục 26 khoảng 1.156 tỷ đồng (chưa bao gồm các rủi ro tiềm ẩn – số liệu theo công văn số 1315/XLDK-DATB2). Nếu không được Chủ đầu tư giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các đề xuất kiến nghị của PVC cũng như hỗ trợ kịp thời về dòng tiền cho dự án, PVC sẽ khó có thể tiếp tục thực hiện dự án. Ngoài ra, dự án NMNĐ Thái Bình 2 còn tiềm ẩn các rủi ro chưa lường hết như: i) Rủi ro phát sinh chi phí do dự án chậm tiến độ và chậm điều chỉnh Hợp đồng EPC; ii) PVC có thể phải đối diện với việc bị phạt hợp đồng với các nhà thầu phụ tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do chậm thanh toán vì PVC thiếu hụt dòng tiền và dự án bị điều chỉnh tiến độ; iii) Những vướng mắc liên quan tới công tác gia hạn hợp đồng với SDC, hợp đồng chạy thử,… nếu không được giải quyết cũng tiềm ẩn những rủi ro có thể gây lỗ cho PVC. Hiện nay, các khoản chi phí này chưa được các bên thống nhất số liệu.

- Đối với các công trình/dự án đã hoàn thành, đang chờ quyết toán như dự án NMNĐ Vũng Áng 1, dự án NMNĐ Quảng Trạch, dự án Ethanol, dự án PVTex, dự án Lô B – Ô môn,... khi quyết toán/bàn giao các Dự án/Hợp đồng đều tồn tại và tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến việc cắt giảm khối lượng/thực hiện, ghi nhận tăng chi phí thực hiện theo kết luận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tiềm ẩn rủi ro về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn: Tại ngày 31/12/2019, PVC còn số dư bảo lãnh cho 03 đơn vị thành viên vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác đã bị quá hạn với dư nợ bảo lãnh là 237,8 tỷ đồng, bảo lãnh thanh toán cho PVC Thái Bình 111,8 tỷ đồng  theo hợp đồng chuyển nhượng Khách sạn Dầu khí Thái Bình với PVEP. PVC đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả 137,9 tỷ đồng, PVC tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn cho các đơn vị.

- Tiềm ẩn rủi ro tiếp tục gây lỗ cho PVC từ các khoản đầu tư tài chính: tại thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị đầu tư của PVC vào 29 đơn vị thành viên là 3.100,03 tỷ đồng.Trong tháng 01/2020, đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn góp tại PVCLand thu về 17,039 tỷ đồng, giảm số đơn vị PVC tham gia vốn góp xuống còn 28 đơn vị với tổng giá trị đầu tư là 2.866,24 tỷ đồng. Tổng giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 là 1.787,42 tỷ đồng tương ứng 58% tổng giá trị đầu tư, hầu hết các đơn vị đều có khả năng kinh doanh thua lỗ trong các năm tiếp theo nên sẽ tiềm ẩn phải tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư tài chính bổ sung.

- Tiềm ẩn rủi ro trong trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi: Tổng các khoản phải thu của Công ty mẹ PVC đến thời điểm 31/12/2019 là 3.064,61 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 1.619,4 tỷ đồng; ứng trước cho người bán 668,09 tỷ đồng; phải thu khác là 327,14 tỷ đồng và phải thu các đơn vị từ khoản vay ủy thác của Tập đoàn và cho vay hỗ trợ vốn là 449,9 tỷ đồng; Số trích lập lũy kế đến 31/12/2019 là 982,31 tỷ đồng. PVC sẽ tiềm ẩn rủi ro trong việc phải tiếp tục trích lập dự phòng đối với những khoản công nợ không được xử lý và các khoản công nợ khác dự kiến sẽ quá hạn trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Công tác quyết toán thuế từ năm 2008 đến nay: PVC chưa được cơ quan thuế thực hiện thanh tra, quyết toán, do đó có thể phát sinh các khoản thuế không được khấu trừ, chi phí không được trừ khi kiểm tra, quyết toán.

- PVC làm việc với các Chủ đầu tư/ Đối tác/ Khách hàng cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD của PVC tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc mới.

- BÁO CÁO VỀ HỢP ĐỒNG EPC DỰ ÁN NMNĐ THÁI BÌNH 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Tờ trình số 1094/TTr-XLDK của HĐQT về việc ký kết Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án cho đến khi kết thúc dự án và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã báo cáo về việc HĐQT đã thực hiện phê duyệt nội dung để Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết Phụ lục bổ sung số 32sửa đổi Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN. Trong năm 2019, PVC không ký Phụ lục sửa đổi hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN.

Ngày 16/01/2020, HĐQT ban hành Quyết định số 21/QĐ-XLDK Phê duyệt nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 33 sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN về việc bổ sung quy trình phối hợp trong lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện phần công việc trong nước có giá điều chỉnh. Ngày 20/02/2020, Phụ lục bổ sung số 33 đã được các bên ký kết để triển khai thực hiện;

Các nội dung sửa đổi hợp đồng EPC trong giai đoạn tiếp theo sẽ được HĐQT cập nhật và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- BÁO CÁO VỀ HỢP ĐỒNG SỐ 30/HDKT/2012/PVC-SDC VỀ VIỆC CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY DỰ ÁN NMNĐ THÁI BÌNH 2 GIỮA PVC VỚI LIÊN DANH NHÀ THẦU SDC (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG EPS)

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, HĐQT đã có báo cáo số 362/BC-XLDK ngày 04/10/2019 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện Hợp đồng EPS đến thời điểm 20/9/2019.

Ngày 02/11/2019, PVC và Liên danh nhà thầu SDC đã ký phụ lục bổ sung số 07, theo đó điều chỉnh một số nội dung chính của Hợp đồng cụ thể:

+ Sửa đổi giá trị hợp đồng thành 817.020.571 USD và 26.643.372.420 VND (do giảm giá trị của chi phí dịch vụ tư vấn chạy thử và tăng giá trị chi phí tài chính cho việc gia hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng);

+ Giảm giá trị giữ lại từ 5% xuống 3% tổng giá trị hợp đồng;

+ Sửa đổi điều khoản phạt hợp đồng: huỷ bỏ các khiếu nại bồi thường hợp đồng (không bao gồm khiếu nại về thông số bảo đảm) đối với việc Nhà thầu SDC không thực hiện đúng các nghĩa vụ liên quan đến tiến độ giao hàng, tiến độ để trình tài liệu và tiến độ bàn giao các tổ máy. Tổng giá trị phạt hợp đồng là 10% giá trị hợp đồng.

Do PVC chưa thu xếp được tài chính để thanh toán khoản tiền giữ lại của SDC, nên hàng tháng SDC gia hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng và tối đa đến ngày 30/6/2020 nếu PVC không hoàn thành thanh toán khoản tiền giữ lại cho SDC thì SDC dừng không gia hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Hiện tại, PVC đang làm việc với Chủ đầu tư để đề nghị sửa đổi tỷ lệ giữ lại của hợp đồng EPC đối với phần ngoại tệ để có nguồn tiền thanh toán cho SDC.

Hội đồng quản trị PVC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung chính sửa đổi hợp đồng EPS với Liên danh nhà thầu SDC đến thời điểm 30/3/2019.

Các nội dung sửa đổi hợp đồng EPS trong giai đoạn tiếp theo sẽ được HĐQT cập nhật và báo cáotại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT đã xác định Tổng công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngoài các yếu tố từ nguồn lực của PVC thì các yếu tố rủi ro tiềm ẩn nêu trên sẽ tiếp tục bộc lộ. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc hết sức thận trọng khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ HTKH (%) |  |
| 1 | Giá trị SXKD | tỷ đồng | 2.200,00 | 1.509,01 | 69% | 1.300,00 |
|  | Công ty mẹ | tỷ đồng | 1.200,00 | 497,43 | 41% | 600,00 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 3.200,00 | 2.094,48 | 65% | 1.700,00 |
|  | Công ty mẹ | tỷ đồng | 2.400,00 | 1.087,62 | 45% | 1.400,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | - | (387,62) |  | - |
|  | Công ty mẹ | tỷ đồng | - | (183,80) |  | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | - | (392,69) |  | - |
|  | Công ty mẹ | tỷ đồng | - | (182,64) |  | - |
| 5 | Nộp NSNN | tỷ đồng | 150,00 | 125,90 | 84% | 90,00 |
|  | Công ty mẹ | tỷ đồng | 90,00 | 34,11 | 38% | 50,00 |
| 6 | Thu nhập bình quân | Tr.đ/ tháng | 10,50 | 10,15 | 97% | 10,75 |
|  | Công ty mẹ | Tr.đ/ tháng | 12,15 | 12,00 | 99% | 11,50 |

Các chỉ tiêu kế hoạch 2020 nêu trên được xây dựng từ giai đoạn cuối năm 2019, trên cơ sở giả định các cơ chế chính sách/các khó khăn vướng mắc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 được giải quyết, kế hoạch tiếp thị đấu thầu một số dự án trong và ngoài ngành. Tuy nhiên, do sự kiện bất khả kháng của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động SXKD của PVC cũng như của các đơn vị thành viên, HĐQT dự kiến trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 sẽ chỉ đạo các ban/đơn vị rà soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 cho phù hợp.

- Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra; riêng đối với chỉ tiêu lợi nhuận, nỗ lực giảm lỗ tối đa.

- Quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung nâng cao năng lực thi công (về nhân sự, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công), khả năng cạnh tranh; mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể triển khai các công trình/ dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công/giải pháp bù tiến độ tại các dự án/công trình đang thực hiện thi công.

- Chủ động xây dựng các giải pháp để sớm thu hồi tối đa chi phí đã đầu tư tại Dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang.

- Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các dự án/công trình, thu hồi nợ cá nhân, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của PVC; Tăng cường kiểm tra giám sát quản lý dòng tiền theo từng dự án/ gói thầu/ hạng mục công việc; Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng vốn từ Công ty mẹ tới các doanh nghiệp có vốn góp, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động, tự chủ trong hoạt động SXKD, tránh lệ thuộc vào Công ty mẹ đặc biệt về công ăn việc làm.

- Tăng cường chức năng giám sát/ kiểm soát của Tổng công ty qua đó xây dựng giải pháp đánh giá khả năng tồn tại/giải thể đối với các đơn vị thành viên/ đơn vị có vốn góp của PVC có lỗ lũy kế >50% vốn điều lệ.

- Xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt việc xử lý công nợ và vật tư tài sản tồn đọng.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng thương hiệu của các đơn vị thành viên theo đúng quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tiếp tục kiện toàn, tối ưu hóa bộ máy điều hành từ Tổng công ty tới các Ban điều hành dự án, đồng thời tổ chức sắp xếp lại nhân sự dự án, lao động cho phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí quản lý.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

- Cân đối dòng tiền, có kế hoạch hoàn trả vốn ủy thác mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cho PVC và các công ty con vay.

- Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; Quán triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Về giải pháp của HĐQT để xử lý các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Đối với công tác thu hồi công nợ: HĐQT đã có Nghị quyết đồng ý chủ trương để Tổng giám đốc thành lập Phòng chuyên trách thu hồi công nợ do Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành với chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong công tác thu hồi công nợ của PVC. Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã giao Tổng giám đốc có kế hoạch chi tiết trong việc thu hồi công nợ như: i) Lập báo cáo tổng hợp tình hình công nợ phải thu đến hạn/quá hạn theo từng khoản công nợ/ từng đơn vị và đề xuất giải pháp thực hiện thu hồi công nợ tại các đơn vị/dự án/công trình; ii) Rà soát/đánh giá thực trạng tài sản cố định/quyền sử dụng đất của các đơn vị qua đó xây dựng giải pháp thu hồi tài sản để đối trừ công nợ với Tổng công ty.

- Đối với công tác quyết toán các dự án/công trình đã hoàn thành chủ yếu các vướng mắc/tồn tại với Chủ đầu tư và kéo dài từ các năm trước, tại cuộc họp HĐQT tháng 02/2020, HĐQT đã giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện quyết toán theo từng dự án/ công trình, có bảng phân công công việc/ tiến độ hoàn thành cho từng Ban/ Bộ phận, kiểm điểm tiến độ công việc hàng tháng và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng Ban/Bộ phận. Đối với dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ là dự án đã dừng thi công từ năm 2009, tuy nhiên PVC vẫn phải duy trì và chi trả chi phí bảo vệ thiết bị công trường, HĐQT cũng đã đồng ý về chủ trương để Tổng giám đốc triển khai các công việc rà soát tính pháp lý, rủi ro, thiệt hại để PVC thực hiện phương án chấm dứt hợp đồng, đồng thời thống nhất nội dung để các Ủy viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của PVN báo cáo PVN có giải pháp làm việc với Chủ đầu tư để hỗ trợ PVC.

- Đối với dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp -Tiền Giang: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Biên bản thỏa thuận giữa UBND Tỉnh – PVN – PVC, ngày 01/10/2018 PVC đã hoàn thành công tác bàn giao thực địa, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh lý hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Tiền Giang để UBND tỉnh Tiền Giang quản lý và tìm kiếm đối tác khác vào triển khai thực hiện đầu tư Dự án. PVC đã có các văn bản báo cáo PVN để PVN hỗ trợ và làm việc với các Bộ/Ban/Ngành chức năng sớm hướng dẫn công tác thanh toán chi phí đầu tư để PVC thu hồi toàn bộ chi phí đã đầu tư tại dự án (số liệu đầu tư đã được kiểm toán và cũng đã được Tổ công tác của UBND tỉnh Tiền Giang/PVN/PVC thống nhất tại biên bản số 1421/BB-SKH&ĐT ngày 31/07/2017). Tuy nhiên, PVC vẫn chưa được nhận thanh toán phần chi phí đã đầu tư. Ngày 02/3/2020, PVC tiếp tục có văn bản số 417/XLDK-KHĐT&TCC báo cáo Tập đoàn.

- Công tác chuyển nhượng, thoái vốn của PVC tại các đơn vị: do thực trạng các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC đều trong tình trạng hoạt động SXKD thua lỗ, việc chuyển nhượng thoái vốn của PVC gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo tuân thủ các qui định của Pháp luật, kế hoạch tái cơ cấu của PVC giai đoạn 2016-2020 đã được thông qua, trong quá trình triển khai thực hiện thoái vốn của PVC tại các đơn vị, PVC đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành để tư vấn thẩm định giá/ tư vấn chuyển nhượng vốn theo từng đơn vị; HĐQT đã phê duyệt Quy trình chuyển nhượng vốn góp của PVC tại các đơn vị (ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-XLDK ngày 12/3/2019) trong đó quy định nguyên tắc chuyển nhượng, các bước thực hiện, trách nhiệm của từng cấp/bộ phận trong việc thực hiện/phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn. Người đại diện phần vốn của PVN tại PVC thực hiện báo cáo PVN trước khi biểu quyết phê duyệt phương án thoái vốn của từng đơn vị theo đúng quy định nội bộ của PVN.

- Về công tác định biên Cơ quan Tổng công ty: năm 2019 PVC đã hoàn thành định biên đối với các phòng ban Cơ quan Tổng công ty. Tuy nhiên, để phù hợp với hoạt động SXKD của PVC năm 2020 và định hướng phát triển PVC các năm tiếp theo, tại cuộc họp định kỳ tháng 05/2020 của HĐQT, HĐQT đã giao Tổng giám đốc tiếp tục rà soát định biên cơ quan TCT, xây dựng/sửa đổi quy chế trả lương cơ quan TCT theo nguyên tắc trả lương tương ứng với mức độ đóng góp của CBNV vào hoạt động SXKD của TCT, trên cơ sở đó lập kế hoạch tiền lương/chi phí quản lý năm 2020 cho phù hợp.

- Về kế hoạch SXKD năm 2020 của PVC và các đơn vị thành viên: HĐQT đã có Nghị quyết 467/NQ-XLDK ngày 31/12/2019 triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 của PVC và các đơn vị thành viên, kế hoạch này được xây dựng từ giai đoạn cuối năm 2019, trên cơ sở giả định các cơ chế chính sách/các khó khăn vướng mắc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 được giải quyết. Tuy nhiên, do sự kiện bất khả kháng của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động SXKD của PVC cũng như của các đơn vị thành viên, HĐQT dự kiến trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 sẽ chỉ đạo các ban/đơn vị rà soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT PVC tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT PVC nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PVC.

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - HĐQT; BKS; Ban TGĐ (e-copy); - Lưu VT, HĐQT. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH Nguyễn Đình Thế |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO